# 📊 خطة تطوير نظام ERP المتكامل

## لشركة نفطية عراقية حكومية

تاريخ الإعداد: 2026-04-15

      الحالة: وثيقة شاملة للتخطيط والتطوير

      الإصدار: 1.0

## 🎯 نطاق المشروع الشامل

### المكونات الرئيسية للنظام:

| المكون | الوصف | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| النظام المحاسبي | وفق النظام المحاسبي الموحد العراقي | 🔴 حرجة |
| النظام المالي | إدارة الموارد المالية والميزانيات | 🔴 حرجة |
| النظام المخزني | إدارة المخزون والمستودعات | 🔴 حرجة |
| نظام HR | إدارة وتنمية الموارد البشرية | 🟠 عالية |
| نظام العقود والمشتريات | إدارة العقود والمشتريات والموردين | 🟠 عالية |
| نظام التقارير والتحليلات | تقارير شاملة وتحليلات متقدمة | 🟠 عالية |

## 📋 المتطلبات الفنية الشاملة

### 1️⃣ النظام المحاسبي (Accounting System)

#### المتطلبات الأساسية:

- الشجرة المحاسبية: 1469 حساب وفق النظام الموحد العراقي

- الهيكل الخماسي:

  - الموجودات (Assets)

  - المطلوبات (Liabilities)

  - الاستخدامات (Uses)

  - الموارد (Resources)

  - نتائج الأعمال (Results)

#### الوظائف الرئيسية:

- إدارة الشجرة المحاسبية

  - عرض هرمي قابل للتوسيع

  - إضافة وتعديل الحسابات

  - تفعيل/تعطيل الحسابات

  - تتبع الأرصدة المدينة والدائنة

- القيود اليومية (Journal Entries)

  - إنشاء قيود مزدوجة

  - التحقق التلقائي من التوازن (مدين = دائن)

  - ربط القيود بالحسابات المناسبة

  - تعديل وحذف القيود مع تسجيل التغييرات

  - إضافة تعليقات وملاحظات

- دفتر الأستاذ العام (General Ledger)

  - عرض حركات كل حساب

  - الأرصدة الافتتاحية والختامية

  - تقارير تفصيلية لكل حساب

- التقارير المالية الأساسية

  - الميزانية العمومية (Balance Sheet)

  - قائمة الدخل (Income Statement)

  - قائمة التدفقات النقدية (Cash Flow)

  - الميزانية التجريبية (Trial Balance)

  - تقرير الحسابات المختلفة

#### المعايير:

- دقة عالية جداً (Decimal 18,2)

- دعم العملات: دينار عراقي (IQD)، دولار أمريكي (USD)

- تحويل العملات بأسعار صرف محدثة يومياً

- الامتثال الكامل للنظام المحاسبي الموحد العراقي

### 2️⃣ النظام المالي (Financial Management System)

#### المتطلبات الأساسية:

- إدارة الميزانيات

  - وضع ميزانيات سنوية

  - تتبع الإنفاق مقابل الميزانية

  - تنبيهات عند تجاوز الحدود المسموحة

  - تقارير الانحرافات (Variance Analysis)

- إدارة الحسابات البنكية

  - تسجيل الحسابات البنكية

  - تسجيل الإيداعات والسحب

  - المصالحة البنكية (Bank Reconciliation)

  - تقارير الأرصدة البنكية

- إدارة الفواتير والمدفوعات

  - إصدار الفواتير

  - تسجيل المدفوعات

  - تتبع الفواتير المستحقة

  - تقارير الذمم المدينة والدائنة

- إدارة الأصول الثابتة

  - تسجيل الأصول الثابتة

  - حساب الاستهلاك التلقائي

  - تتبع صيانة الأصول

  - تقارير الأصول الثابتة

- إدارة التكاليف

  - توزيع التكاليف على المشاريع

  - حساب تكاليف الإنتاج

  - تقارير التكاليف والأرباح

#### المعايير:

- تقارير مالية شهرية وفصلية وسنوية

- تحليل مالي متقدم (Ratio Analysis)

- توقعات مالية (Financial Forecasting)

- سيناريوهات مالية (What-If Analysis)

### 3️⃣ النظام المخزني (Inventory Management System)

#### المتطلبات الأساسية:

- إدارة المستودعات

  - تسجيل المستودعات المختلفة

  - تحديد موقع المخزون داخل المستودع

  - إدارة مساحات التخزين

  - تقارير حالة المستودعات

- إدارة المواد والمنتجات

  - تسجيل المواد والمنتجات

  - تحديد الفئات والأنواع

  - تتبع الرقم التسلسلي (Serial Number)

  - إدارة الصور والمواصفات

- تتبع حركات المخزون

  - الاستقبال من الموردين

  - الصرف للمشاريع والأقسام

  - التحويلات بين المستودعات

  - الفقد والتالف والهالك

  - العودة من المشاريع

- إدارة الأسعار والتقييم

  - تحديد أسعار المواد

  - طرق التقييم (FIFO, LIFO, Average)

  - تحديثات الأسعار

  - تقارير تقييم المخزون

- التنبيهات والطلبات

  - تنبيهات المخزون المنخفض

  - طلبات الشراء التلقائية

  - إدارة مستويات إعادة الطلب (Reorder Points)

#### المعايير:

- دقة عالية في تتبع المخزون

- تقارير يومية للحركات

- تقارير شهرية للأرصدة

- جرد دوري وسنوي

### 4️⃣ نظام إدارة الموارد البشرية (HR Management System)

#### المتطلبات الأساسية:

أ) إدارة الموظفين:

- تسجيل بيانات الموظفين الشاملة

- إدارة العقود الوظيفية

- تسجيل المؤهلات والشهادات

- إدارة الترقيات والنقل الوظيفي

- تسجيل الانضباط والعقوبات

ب) نظام الرواتب والعلاوات:

- حساب الرواتب الأساسية

- إدارة العلاوات والحوافز

- معالجة الخصومات والضرائب

- حساب الراتب التقاعدي

- معالجة الرواتب الشهرية

ج) إدارة الإجازات:

- أنواع الإجازات المختلفة

- حساب الإجازات المستحقة

- طلبات الإجازة والموافقات

- تقارير الإجازات

د) إدارة التدريب والتطوير:

- تسجيل برامج التدريب

- تسجيل المتدربين

- تقييم البرامج

- تقارير التطوير الوظيفي

هـ) الصحة والسلامة:

- تسجيل حوادث العمل

- إدارة الفحوصات الطبية

- تقارير الصحة والسلامة

#### المعايير:

- الامتثال للقوانين العراقية

- حساب الرواتب دقيق وآمن

- تقارير شاملة للموارد البشرية

### 5️⃣ نظام العقود والمشتريات (Procurement System)

#### المتطلبات الأساسية:

أ) إدارة الموردين:

- تسجيل بيانات الموردين

- تقييم الموردين

- إدارة العلاقات مع الموردين

- تقارير الموردين

ب) إدارة المشتريات:

- طلبات الشراء

- المناقصات والعطاءات

- مقارنة العروض

- إصدار أوامر الشراء

- تتبع الطلبيات

ج) إدارة العقود:

- إنشاء العقود

- تتبع شروط العقد

- إدارة المواعيد النهائية

- تسجيل الفواتير والمدفوعات

- تقييم أداء العقد

د) إدارة المناقصات:

- إعلان المناقصات

- استقبال العروض

- تقييم العروض

- اختيار الفائز

- إصدار أوامر الشراء

#### المعايير:

- الامتثال للقوانين العراقية

- شفافية كاملة في المشتريات

- تقارير شاملة للمشتريات والعقود

### 6️⃣ نظام التقارير والتحليلات (Reporting & Analytics)

#### المتطلبات الأساسية:

أ) التقارير المالية:

- تقارير الأداء المالي

- تقارير الربحية

- تقارير التدفقات النقدية

- تقارير الميزانية

ب) التقارير التشغيلية:

- تقارير المخزون

- تقارير المشتريات

- تقارير الموارد البشرية

- تقارير الأداء

ج) التحليلات المتقدمة:

- تحليل الاتجاهات

- مقارنة الفترات

- تحليل الانحرافات

- التنبؤات

د) لوحات المعلومات (Dashboards):

- لوحة معلومات مالية

- لوحة معلومات تشغيلية

- لوحة معلومات إدارية

- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

#### المعايير:

- تقارير يومية وشهرية وسنوية

- إمكانية التصفية والبحث المتقدم

- تصدير إلى PDF و Excel

- رسوم بيانية وجداول توضيحية

## 🏗️ العمارة التقنية المقترحة

### المكدس التقنولوجي:

Frontend Layer:

├── React 19 (UI Framework)

├── Tailwind CSS 4 (Styling)

├── Recharts (Data Visualization)

└── shadcn/ui (Component Library)

Backend Layer:

├── Node.js + Express 4 (Server)

├── tRPC 11 (API Framework)

├── Drizzle ORM (Database ORM)

└── TypeScript (Type Safety)

Database Layer:

├── MySQL 8 (Primary Database)

├── Redis (Caching)

└── Elasticsearch (Search & Analytics)

Infrastructure:

├── Docker (Containerization)

├── Kubernetes (Orchestration)

├── AWS/Azure (Cloud Hosting)

└── CI/CD Pipeline

### قاعدة البيانات:

الجداول الرئيسية:

- accounts - الشجرة المحاسبية

- journal_entries - القيود اليومية

- ledger - دفتر الأستاذ

- employees - الموظفون

- payroll - الرواتب

- inventory - المخزون

- warehouses - المستودعات

- suppliers - الموردون

- purchases - المشتريات

- contracts - العقود

- budgets - الميزانيات

- users - المستخدمون

- roles - الأدوار والصلاحيات

- audit_logs - سجلات التدقيق

## 📅 خطة التطوير المرحلية

### المرحلة 1: الأساس والبنية (الأسابيع 1-8)

الهدف: بناء البنية الأساسية والنظام المحاسبي الأساسي

المخرجات:

- ✅ قاعدة بيانات متكاملة

- ✅ نظام المصادقة والأمان

- ✅ الشجرة المحاسبية (1469 حساب)

- ✅ نظام القيود اليومية الأساسي

- ✅ لوحة تحكم أساسية

المدة: 8 أسابيع

### المرحلة 2: النظام المحاسبي المتقدم (الأسابيع 9-16)

الهدف: إكمال النظام المحاسبي الموحد العراقي

المخرجات:

- ✅ دفتر الأستاذ العام

- ✅ التقارير المالية الأساسية

- ✅ إدارة الأصول الثابتة

- ✅ إدارة التكاليف

- ✅ نظام المصالحة البنكية

المدة: 8 أسابيع

### المرحلة 3: النظام المالي (الأسابيع 17-24)

الهدف: بناء نظام إدارة مالي متقدم

المخرجات:

- ✅ إدارة الميزانيات

- ✅ إدارة الحسابات البنكية

- ✅ إدارة الفواتير والمدفوعات

- ✅ تحليل مالي متقدم

- ✅ توقعات مالية

المدة: 8 أسابيع

### المرحلة 4: النظام المخزني (الأسابيع 25-32)

الهدف: بناء نظام إدارة مخزون متقدم

المخرجات:

- ✅ إدارة المستودعات

- ✅ تتبع حركات المخزون

- ✅ إدارة الأسعار والتقييم

- ✅ التنبيهات والطلبات التلقائية

- ✅ تقارير المخزون

المدة: 8 أسابيع

### المرحلة 5: نظام الموارد البشرية (الأسابيع 33-48)

الهدف: بناء نظام HR متقدم

المخرجات:

- ✅ إدارة الموظفين

- ✅ نظام الرواتب والعلاوات

- ✅ إدارة الإجازات

- ✅ إدارة التدريب والتطوير

- ✅ تقارير الموارد البشرية

المدة: 16 أسبوع (معقد جداً)

### المرحلة 6: نظام العقود والمشتريات (الأسابيع 49-60)

الهدف: بناء نظام عقود ومشتريات متقدم

المخرجات:

- ✅ إدارة الموردين

- ✅ إدارة المشتريات

- ✅ إدارة العقود

- ✅ إدارة المناقصات

- ✅ تقارير المشتريات

المدة: 12 أسبوع

### المرحلة 7: نظام التقارير والتحليلات (الأسابيع 61-72)

الهدف: بناء نظام تقارير وتحليلات متقدم

المخرجات:

- ✅ نظام التقارير الشامل

- ✅ لوحات المعلومات (Dashboards)

- ✅ التحليلات المتقدمة

- ✅ مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

- ✅ التصدير والمشاركة

المدة: 12 أسبوع

### المرحلة 8: الدعم ثنائي اللغة والتكامل (الأسابيع 73-80)

الهدف: إضافة دعم اللغة العربية والإنجليزية والتكاملات

المخرجات:

- ✅ دعم اللغة العربية والإنجليزية

- ✅ دعم العملات المتعددة

- ✅ التكاملات الخارجية

- ✅ نظام الإخطارات والتنبيهات

- ✅ نظام التدقيق الشامل

المدة: 8 أسابيع

### المرحلة 9: الاختبار والتحسينات (الأسابيع 81-90)

الهدف: اختبار شامل وتحسينات نهائية

المخرجات:

- ✅ اختبار شامل لجميع المكونات

- ✅ اختبار الأداء والأمان

- ✅ تصحيح الأخطاء والمشاكل

- ✅ توثيق شامل

- ✅ تدريب المستخدمين

المدة: 10 أسابيع

### المرحلة 10: الإطلاق والدعم (الأسابيع 91-100)

الهدف: إطلاق النظام والدعم الأولي

المخرجات:

- ✅ إطلاق النظام في الإنتاج

- ✅ دعم أولي للمستخدمين

- ✅ مراقبة الأداء

- ✅ تحسينات بناءً على ملاحظات المستخدمين

المدة: 10 أسابيع

## 📊 الجدول الزمني الإجمالي

| المرحلة | المدة | الفترة الزمنية |
| --- | --- | --- |
| 1. الأساس والبنية | 8 أسابيع | الأسابيع 1-8 |
| 2. النظام المحاسبي | 8 أسابيع | الأسابيع 9-16 |
| 3. النظام المالي | 8 أسابيع | الأسابيع 17-24 |
| 4. النظام المخزني | 8 أسابيع | الأسابيع 25-32 |
| 5. نظام HR | 16 أسبوع | الأسابيع 33-48 |
| 6. العقود والمشتريات | 12 أسبوع | الأسابيع 49-60 |
| 7. التقارير والتحليلات | 12 أسبوع | الأسابيع 61-72 |
| 8. اللغة والتكامل | 8 أسابيع | الأسابيع 73-80 |
| 9. الاختبار والتحسينات | 10 أسابيع | الأسابيع 81-90 |
| 10. الإطلاق والدعم | 10 أسابيع | الأسابيع 91-100 |
| الإجمالي | 100 أسبوع | حوالي سنتين |

## 👥 فريق التطوير المقترح

### حجم الفريق: 15-20 شخص

| الدور | العدد | المسؤوليات |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | إدارة المشروع والجدول الزمني |
| Business Analyst | 2 | تحليل المتطلبات والعمليات |
| Solution Architect | 1 | تصميم العمارة التقنية |
| Frontend Developer | 4 | تطوير الواجهات الأمامية |
| Backend Developer | 4 | تطوير الخوادم والـ APIs |
| Database Engineer | 1 | تصميم وإدارة قاعدة البيانات |
| QA Engineer | 2 | اختبار الجودة والأداء |
| DevOps Engineer | 1 | البنية التحتية والنشر |
| Technical Writer | 1 | التوثيق والدعم |
| Security Specialist | 1 | الأمان والامتثال |

## 🔒 متطلبات الأمان والامتثال

### 1. الأمان:

- تشفير البيانات في الانتقال (TLS/SSL)

- تشفير البيانات في التخزين

- مصادقة قوية (OAuth 2.0)

- تفويض قائم على الأدوار (RBAC)

- سجلات تدقيق شاملة (Audit Logs)

- حماية من الهجمات الشائعة (OWASP Top 10)

### 2. الامتثال:

- الامتثال للقوانين العراقية

- الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS)

- الامتثال لمعايير الأمن السيبراني

- الامتثال لحماية البيانات الشخصية

### 3. النسخ الاحتياطي والاستعادة:

- نسخ احتياطية يومية

- استعادة من النقاط الزمنية المختلفة

- اختبار الاستعادة الدوري

## 💰 التكاليف المتوقعة

### تكاليف التطوير:

- الموارد البشرية: 60-70% من الميزانية

- البنية التحتية: 15-20% من الميزانية

- الأدوات والرخص: 10-15% من الميزانية

### تكاليف التشغيل السنوية:

- الاستضافة والبنية التحتية: 30-40%

- الصيانة والدعم: 40-50%

- التحديثات والتحسينات: 10-20%

## ⚠️ المخاطر والتحديات

### المخاطر التقنية:

- تعقيد النظام: نظام كبير جداً قد يعاني من مشاكل أداء

- تكامل الأنظمة: قد يكون معقداً وخطيراً

- الترحيل من الأنظمة القديمة: قد يؤدي إلى فقدان البيانات

### المخاطر التنظيمية:

- عدم استقرار المتطلبات: قد تتغير المتطلبات أثناء التطوير

- عدم التعاون: قد لا تتعاون الأقسام المختلفة

- نقص الموارد: قد لا تتوفر الموارد البشرية اللازمة

### المخاطر التشغيلية:

- التدريب: قد يتطلب تدريب شامل للموظفين

- الدعم: قد يتطلب دعم فني قوي بعد التطبيق

- المقاومة للتغيير: قد يرفض الموظفون استخدام النظام الجديد

## 🎯 مؤشرات النجاح

### المؤشرات الفنية:

- ✅ النظام يعمل بدون أخطاء حرجة

- ✅ الأداء يلبي المتطلبات (استجابة أقل من 2 ثانية)

- ✅ توفر النظام 99.9%

- ✅ جميع الاختبارات تمر بنجاح

### المؤشرات التشغيلية:

- ✅ المستخدمون راضون عن النظام

- ✅ انخفاض الأخطاء اليدوية بنسبة 90%

- ✅ زيادة الإنتاجية بنسبة 50%

- ✅ تقليل الوقت المستغرق للعمليات بنسبة 60%

### المؤشرات المالية:

- ✅ تقليل التكاليف التشغيلية بنسبة 30%

- ✅ تحسين الدقة المالية بنسبة 99%

- ✅ تقليل الأخطاء المحاسبية بنسبة 95%

## 📝 الخطوات التالية

### 1. المرحلة التحضيرية (الأسابيع 1-2):

- تشكيل فريق المشروع

- إجراء اجتماعات مع الأقسام المختلفة

- توضيح المتطلبات بالتفصيل

- إعداد خطة تفصيلية للتطوير

### 2. المرحلة الأولى (الأسابيع 3-10):

- بناء البنية الأساسية

- إنشاء قاعدة البيانات

- تطوير نظام المصادقة

- استيراد الشجرة المحاسبية

### 3. المراحل اللاحقة:

- متابعة الجدول الزمني

- اختبار شامل لكل مرحلة

- جمع ملاحظات المستخدمين

- تحسينات مستمرة

## 📞 نقاط الاتصال والمراجع

### المراجع القانونية:

- القانون رقم 25 لسنة 1980 (قانون الشركات الحكومية)

- القانون رقم 21 لسنة 2010 (قانون المحاسبة الحكومية)

- التعليمات المحاسبية الموحدة العراقية

- قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015

### الجهات المسؤولة:

- وزارة النفط العراقية

- ديوان الرقابة المالية

- وزارة المالية العراقية

تاريخ الإعداد: 2026-04-15

      الحالة: جاهز للمراجعة والموافقة

      الإصدار: 1.0